| TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM BCH ĐOÀN HUYỆN TÂY GIANG *** Số: 22 - KH/HĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Tây Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức cải tạo cánh đồng T’ram, thôn Arooi xã Gari, năm 2023

----------

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Tây Giang, giai đoạn 2022 – 2026 và Nghị quyết Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (2003 – 2023). Huyện đoàn Tây Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cải tạo cánh đồng khu sản xuất thôn Arooi và Atiing, xã Gari năm 2023, cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong xây dựng Nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vườn, kinh tế gia trại, trang trại. Thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2023. Đặc biệt là lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 tái lập huyện Tây Giang (2003 - 2023). Thông qua hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; giúp đoàn viên thanh niên tự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện uỷ Tây Giang trong năm 2023 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Tây Giang, giai đoạn 2022 - 2026. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững trong thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

- Hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nội dung, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tạo được dấu ấn tốt đẹp và có sự lan tỏa hưởng ứng trong toàn thể đoàn viên, thanh niên và tầng lớp Nhân dân. Thực hiện đảm bảo kế hoạch và theo sự chỉ đạo chung của cấp trên.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và số lượng tham gia

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian thực hiện: dự kiến 05 ngày, từ ngày 03 - 7/3/2023.

- Địa điểm: Thôn Arooi, xã Gari.

2. Thành phần: Cán bộ, ĐVTN các cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc.

3. Số lượng: khoảng 120 ĐVTN, được phân bổ cụ thể như sau:

- Đoàn xã Gari: 		 		50 ĐVTN;

- Đoàn xã Ch’ơm: 				20 ĐVTN

- Đoàn các xã còn lại:			10 ĐVTN;

- Đoàn trực thuộc: 			ít nhất 01 ĐVTN.

4. Nội dung hoạt động:

- Ra quân cải tạo cánh đồng T’ram, thôn Arooi với diện tích hơn 2 ha.

III. Nội dung hoạt động cụ thể:

1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị (từ ngày 25/02/2023 – 01/03/2023)

- Báo cáo với BTV Huyện uỷ, UBND huyện và các ngành liên quan về kế hoạch hoạt động tình nguyện.

- Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Gari và thôn Arooi.

- Khảo sát, phân công nội dung cho các đơn vị.

- Thành lập Ban Chi huy và họp nhận vị trí thi công, sửa chữa.

- Chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết ban đầu để tiến hành thi công.

2. Giai đoạn 2: Tổ chức Lễ ra quân. (Từ ngày 3 – 7/03/2023).

* Chương trình: Lễ ra quân như sau:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát động ra quân;

+ Phát biểu của lãnh đạo huyện;

- Tặng quà cho gia đình chính sách, người có công; thanh niên khó khăn;

- Kết thúc chương trình và tiến hành ra quân;

* Lưu ý:

- Vào lúc 08 giờ 00, sáng ngày 3/3/2023: Tất cả lực lượng các đơn vị có mặt tại xã Gari.

- Riêng Đoàn xã Gari ra quân trước ngày 01/03/2023 để phát thực bì chuẩn bị địa điểm ra quân.

- Các đơn vị chủ động dung cụ như: Rựa, cuốc, xẻng, xà ben,...và các tư trang cá nhân liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Huyện đoàn:

- Xây dựng Kế hoạch, báo cáo Huyện ủy, UBND về các nội dung, chương trình hoạt động; làm việc với các ngành liên quan như Phòng Nông nghiệp, Trạm KTNT huyện cùng Đảng uỷ, Đoàn xã xã Gari và BQT thôn Arooi, Atiing để chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến hoạt động.

- Xây dựng dự trù kinh phí thực hiện công trình. Thành lập Ban Chỉ huy Công trình và phân công cụ thể công việc cho từng thành viên, đơn vị.

- Làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện; Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động chiến dịch tình nguyện về Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện.

- Đề nghị UBND huyện quân tâm chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm KTNN huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn và cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ hướng dẫn ĐVTN triển khai một số nội dung liên quan khác kịp thời.

2. Đối với các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc:

- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo địa phương thống nhất chủ trương và tạo điều kiện cho Đoàn tham gia hoạt động tình nguyện đảm bảo chỉ tiêu giao; chuẩn bị dụng cụ phục vụ cho hoạt động tình nguyện như: rựa, cuốc, xẻng, xà ben,...

- Mỗi đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện tự chuẩn bị các vật dụng, tư trang cá nhân, áo Thanh niên Việt Nam và vật dụng khác.

- Xét chọn đoàn viên thanh niên thật sự tiêu biểu trong chiến dịch tình nguyện, đề xuất Ban Thường vụ Huyện đoàn quyết định khen thưởng.

3. Đối với BCH Chi đoàn Công an, Trung tâm Y tế huyện:

Báo cáo với Đảng uỷ, Chi uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đoàn viên tham gia đảm bảo công tác an ninh và công tác chăm sóc sức khoẻ cho ĐVTN tham gia chương trình hoạt động.

4. Đối với Đoàn xã Gari:

- Báo cáo lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã về chủ trương, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn tình nguyện thực hiện thành công nhiệm vụ.

- Cử lực lượng ĐVTN của xã cùng tham gia các hoạt động tình nguyện đảm bảo số lượng; chuẩn bị các điều kiện như: Âm thanh, địa điểm ra quân.

- Chuẩn bị giúp Huyện đoàn 4 thanh tre hoặc gỗ cao 3m, dài 04m. Xét chọn  20 hộ nhận quà (10 thanh niên hộ nghèo đăng ký thoát nghèo 2023 và 10 hộ gia đình chính sách, người có công, khó khăn của địa phương) để tặng quà.

VI. Kinh phí thực hiện:

- Huyện đoàn lập tờ trình đề nghị UBND huyện phân bổ nguồn kính phí trong năm 2023 và các nguồn huy động hợp pháp khác.

(có bảng dự trù kinh phí kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai cải tạo cánh đồng khu sản xuất thôn Arooi, xã Gari năm 2023. Đây là công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (2003 – 2023). Đề nghị các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc Huyện đoàn triển khai thực hiện hiệu quả./.

| * Nơi nhận: - BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam (b/c); - Các ban chức năng Tỉnh đoàn; - BTV Huyện ủy (b/c); - Ban Dân vận Huyện ủy (b/c); - TT. HĐND&UBND huyện (b/c); - VP H.U, HĐND&UBND huyện ; - Ban TT UBMTTQ VN huyện; - Phòng NN&PTNT, Trạm KTNN huyện; - Đảng ủy 10 xã; - Đảng ủy, UBND và Đoàn xã Gari - Các cơ sở Đoàn, trực thuộc; - Lưu HĐ. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ Cơlâu Hoài |
| --- | --- |